抚顺市电动汽车充电基础设施建设

“十五五”实施方案

按照《省发展改革委关于印发<辽宁省电动汽车充电基础设施建设“十五五”实施方案>的通知》（辽发改能源〔2026〕466号）《关于印发<抚顺市2026年新能源汽车充电基础设施安全管理工作要点>的通知》（抚安委办〔2026〕71号）要求，结合我市发展实际，制定本方案。

一、工作目标

按照国家、省关于推进充电基础设施建设的工作部署，坚持适度超前、质量为先、融合发展、安全可控原则，推动“车-桩-网-储”深度协同，构建城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电基础设施网络，推进电动汽车充电基础设施“十五五”时期高质量发展。2027年全面完成国家充电设施服务能力“三年倍增”任务，初步形成布局均衡适配、快慢结构优化、服务规范高效、安全管控有力的充电服务发展格局，全市充电设施总量达0.73万个，公共充电容量达7.8万千瓦。2030年基本形成全域覆盖、全场景适配、全链条协同的高质量充电基础设施发展格局，充电设施总量达1.3万个，公共充电容量达10.71万千瓦。

二、重点任务

为构建覆盖全域、全场景、全链条的充电服务体系，全面适配电动汽车规模化发展需求，重点实施公共充电设施提质行动、居住区充电条件优化行动、创新应用场景应用推广行动、优化政务服务提质行动、充电运营服务提升行动等5大任务（详见附表1）。

三、保障措施

（一）加强工作联动，落实各方责任

市发展改革委、市财政局、市工信局、市自然资源局、市住建局、市交通局、市商务局、市农村局、市文旅局、市消防救援支队、市科技局、市市场监管局、市公安局、市金融监管分局、各县区政府、市供电公司等部门按照职能分工落实相关工作，凝聚工作合力，协同推进全市充电基础设施建设。各县区政府组织相关部门落实属地管理责任，结合《抚顺市电动汽车充电基础设施选点布局方案》，进一步优化域内充电基础设施布局方案，动态反馈充电基础设施建设及规划布局调整情况。各市直相关部门、各县区须于每年12月20日前，将年度工作推进落实情况报送市发展改革委。

（二）强化政策支持，优化营商环境

优先保障充电设施建设用地需求，鼓励利用存量土地、闲置厂房、停车场等建设充电设施，简化用地审批流程。统筹现有资金，对公共充电设施建设给予资金支持。电网企业将充电基础设施配套电网建设纳入电网规划，优先保障充电设施电力接入，针对大功率充电设施建设，提前开展电网改造，确保电力供应充足。

（三）加强技术研发，推动创新应用

鼓励企业、高校、科研机构开展超充技术、换电技术、智能充电技术、光储充一体化技术、V2G技术等关键技术研发。支持企业申报国家、省级科技计划项目，提升技术创新能力。优先推广技术先进、安全可靠、经济高效的充电设备和技术，支持先进技术示范应用。
附件：1.抚顺市“十五五”电动汽车充电基础设施建设任务清单

2.抚顺市“十五五”充电设施建设计划表
